Załącznik nr 11

do uchwały budżetowej na rok 2010

Wieloletnie programy inwestycyjne

Na lata 2010-2012

1. BUDOWA I WYMIANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOŁECTWIE CZERNICA

I ŁUKÓW ŚL.

Celem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców Śl., ul Sobieskiego

oraz wymiana  pozostałej części rur azbestowych .

Jednostką koordynującą jest Gmina Gaszowice. Okres realizacji zadania 2010-2012

W  roku 2010 zostały planowane własne środki w wysokości zł 100.000

Nakłady finansowe – w  kwocie zł 300.000

Dz. 010    rozdz. 01010  § 6050

| Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Ogółem Lata 2010-2012 | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.000 | 100.000 | 100.000, | 300.000 | Budżet gminy |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | OGÓŁEM |

2 . KANALIZACJA SANITARNA GASZOWICE

a) w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej – góra

b) w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej – dół

Ad2a) Kanalizacja sanitarna wybudowana będzie z rur PCV o przekroju 200 – długość 436mb oraz przykanaliki doprowadzające sieć do granicy nieruchomości o przekroju 160- 57 mb. Do sieci przyłączonych będzie 11 budynków . Inwestorem jest Gmina Gaszowice. Okres realizacji lata

2009-2011.

Ad.2b) Kanalizacja sanitarna wybudowana z rur PCV o przekroju 200 – 253 mb oraz przykanaliki doprowadzające sieć do granicy nieruchomości o przekroju 160 – 64 mb. Do siec i przyłączonych będzie 6 budynków. Inwestorem jest gmina Gaszowice . Okres realizacji 2009 -2011.

Nakłady finansowe – w  kwocie zł 894.924,20

Dz. 010 , rozdz. 01010  § 6050

| 2010 | 2011 | 2012 | Ogółem lata 2010-2012 | Zródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 552.662,96 | 332.261,24 | - | 884.924,20 | Budżet gminy |
| 552.662,96 | 332.261,24 | - | 884.924,20 | OGÓŁEM |

3. E- ADMINISTRACJA W POWIECIE RYBNICKIM

Przedmiotem projektu jest utworzenie na poziomie powiatu bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym . Nastąpi to poprzez połączenie siedzib gmin, powiatu oraz ich jednostek organizacyjnych . Zadaniem sieci będzie przesyłanie dokumentów urzędowych wewnątrz poszczególnych jednostek w celu ułatwienia petentowi kontaktu z urzędem . Zadanie będzie realizowane przy pomocy środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji zadania 2007-2011. Zgodnie z informacją z powiatu rybnickiego harmonogram rzeczowo-finansowy ww zadania jest przedłużony na rok 2011 i będzie korygowany w związku z procedurą wyłaniania doradcy technologicznego..

Nakłady finansowe   - w kwocie zł 101.258,12

Dz. 750 rozdz. 75023 , § 6620

| 2010 | 2011 | 2012 | Ogółem lata 2010-2012 | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.996,12 | 43.009,60 | - | 80.005,72 | Budżet gminy |
| 36.996,12 | 43.009,60 | - | 80.005,72 | OGÓŁEM |

4. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU RYBNICKIEGO

Celem zadania jest wyposażenie obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Powiatu Rybnickiego (szkoły , urzędy itp.) w nowoczesne systemy ogrzewania solarnego, bezpośrednio wpływającego na ograniczenie „niskiej emisji” oraz wykonanie kompleksowej modernizacji  systemów ogrzewania w tych jednostkach . Zadanie będzie realizowane przy pomocy środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji 2007-2011. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie skorygowany  w roku 2010.

Nakłady finansowe  - w kwocie zł 83.732,50

Dz. 900 , rozdz. 90095 § 6620

| 2010 | 2011 | 2012 | Ogółem lata 2010-2012 | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.946 | 7.198,27 | - | 33.144,27 | Budżet gminy |
| 25.946 | 7.198,27 | - | 33.144,27 |  |