Załącznik nr 1 do projektu uchwały

o wieloletniej prognozie finansowej na rok 2011

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

1. BUDOWA I WYMIANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOŁECTWIE CZERNICA

I ŁUKÓW ŚL.

Celem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców Śl., ul Sobieskiego

oraz wymiana  pozostałej części rur azbestowych .

Jednostką koordynującą jest Gmina Gaszowice. Okres realizacji zadania 2011-2014

Nakłady finansowe łącznie wynoszą 400.000. Na każdy odcinek wymiany bądź budowy wodociągu wykonywany jest odrębnie kosztorys inwestorski na podstawie którego ogłaszany jest przetarg . Po dokonanej procedurze przetargowej jest podpisana umowa z wykonawcą.

Nakłady finansowe – w  kwocie zł 400.000

Dz. 010    rozdz. 01010  § 6050

| Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Ogółem lata 2011-2014 | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.000 | 100.000 | 100.000, | 100.000 | 400.000 | Budżet gminy |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | OGÓŁEM |

2 . KANALIZACJA SANITARNA GASZOWICE

a) w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej – góra

b) w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej – dół

Ad2a) Kanalizacja sanitarna wybudowana będzie z rur PCV o przekroju 200 – długość 436mb oraz przykanaliki doprowadzające sieć do granicy nieruchomości o przekroju 160- 57 mb. Do sieci przyłączonych będzie 11 budynków . Inwestorem jest Gmina Gaszowice. Okres realizacji lata

2009-2011.

Ad.2b) Kanalizacja sanitarna wybudowana z rur PCV o przekroju 200 – 253 mb oraz przykanaliki doprowadzające sieć do granicy nieruchomości o przekroju 160 – 64 mb. Do siec i przyłączonych będzie 6 budynków. Inwestorem jest gmina Gaszowice . Okres realizacji 2009 -2011

Nakłady finansowe – w  kwocie zł 301.270,37

Dz. 010 , rozdz. 01010  § 6050

| Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | OGÓŁEM LATA 2011-2014 | Zródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.707 | - | - | - | 192.707 | Program rozwoju obszarów wiejskich |
| 70.563,37 | - | - | - | 70.563,37 | Budżet gminy |
| 263.270,37 | - | - | - | 263.270,37 | OGÓŁEM |

3. E- ADMINISTRACJA W POWIECIE RYBNICKIM

Przedmiotem projektu jest utworzenie na poziomie powiatu bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym . Nastąpi to poprzez połączenie siedzib gmin, powiatu oraz ich jednostek organizacyjnych . Zadaniem sieci będzie przesyłanie dokumentów urzędowych wewnątrz poszczególnych jednostek w celu ułatwienia petentowi kontaktu z urzędem . Zadanie będzie realizowane przy pomocy środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednostką koordynującą jest powiat rybnicki przy udziale gminy Gaszowice. Okres realizacji zadania 2007-2011

Nakłady finansowe   - w kwocie zł 156.023,27

Dz. 750 rozdz. 75023 , § 6620

| Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Ogółem lata 2011-2014 | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124.241,15 | - | - | - | 124.241,15 | Budżet gminy |
| 124.241,15 | - | - | - | 124.241,15 | OGÓŁEM |

4. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU RYBNICKIEGO

Celem zadania jest wyposażenie obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Powiatu Rybnickiego (szkoły , urzędy itp.) w nowoczesne systemy ogrzewania solarnego, bezpośrednio wpływającego na ograniczenie „niskiej emisji” oraz wykonanie kompleksowej modernizacji  systemów ogrzewania w tych jednostkach . Zadanie będzie realizowane przy pomocy środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednostką koordynującą jest powiat rybnicki przy gminy Gaszowice . Okres realizacji 2007-2012

Nakłady finansowe  - w kwocie zł 622.741,50

Dz. 900 , rozdz. 90095 § 6620

| Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | OGÓŁEM LATA 2011-2014 | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195.593,35 | 372.110,90 | - | - | 567.704,25 | Budżet gminy |
| 195.593,35 | 372.110,90 | - | - | 567.704,25 | OGÓŁEM |

5.  BUDOWA WODOCIĄGU W SZCZERBICACH UL BUCHLERA

Celem zadania jest budowa wodociągu w sołectwie Szczerbice przy ul Buchlera . Długość odcinak wynosi 375 mb. Jednostką  koordynującą  jest gmina  Gaszowice. Okres realizacji lata 2010-2012.

Nakłady finansowe – w kwocie zł 95.000

Dz. 010, rozdział 01010 paragraf 6050

| Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | OGÓŁEM 2011-2014 | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.000 | 39.097,04 | - | - | 69.097,04 | Budżet gminy |
| 30.000 | 39.097,04 | - | - | 69.097,04 | OGÓŁEM |

6.  REMONT OŚRODKA KULTURY I SPORTU W GASZOWICACH

Celem zadania jest docieplenie elewacji , płytkowanie korytarzy, roboty malarskie, tynkowanie, instalacje c.o. elektryczne , wymiana pokrycia dachowego, rynien spustowych oraz balustrad i drzwi. Jednostką koordynującą jest gmina Gaszowice .Okres realizacji zadania lata 2011-2012.Finansowanie z programu Rozwoju Obszarów wiejskich „Odnowa wsi” w planowanej wysokości zł 268.675

Nakłady finansowe – w kwocie zł 437.045,16

Dz. 921, rozdział 92109 , paragraf 6050

| Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | OGÓŁEM 2011-2014 | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350.000 | 87.045,16 | - | - | 437.045,16 | Budżet gminy |
| 350.000 | 87.045,16 | - | - | 437.045,16 | OGÓŁEM |

7. BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W CZERNICY

Budynek stanowi doposażenie kompleksu sportowego. Celem jest organizowanie meczy piłkarskich oraz bieżącej działalności treningowej. Jednostką koordynującą jest Gmina Gaszowice . Okres realizacji zadania 2010-2012. Finansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich w planowanej kwocie zł 312.889

Nakłady finansowe -  w kwocie zł 526.919,07

| Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Ogółem 2011-2014 | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300.000 | 208.967,07 | - | - | 508.967,07 | Budżet gminy |
| 300.000 | 208.967 | - | - | 508.967,08 | OGÓŁEM |

7.BUDOWA PRZEDSZKOLA W SZCZERBICACH

Celem zadania jest przeznaczeniem na potrzeby sołectwa ze względu na brak placówki. Jednostką koordynującą jest gmina Gaszowice . Okres realizacji 2010-2011.

Nakłady finansowe – w kwocie zł

Dz. 801 , rozdział 80104 paragraf 6050

| Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Ogółem Lata 2011-2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.  EKSPLOATACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Celem zadania jest  bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenie zewnętrznego  na terenie gminy Gaszowice. Okres realizacji zadania 2009-2013. Jednostką koordynującą jest gmina Gaszowice.

Nakłady finansowe – w kwocie zł 797.376,96

Dz. 900 , rozdział 90015 paragraf 4300

| Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Ogółem 2011-2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199.350 | 199.350 | 99.673 | - | 498.373 |  |
| 199350 | 199.350 | 99.673 | - | 498.373 |  |